## Slide 1
电影数据
可视化分析系统
Schedule Description
组长：姜昊
组员：赵昕玥 陈润泽 许浚伟 但远琦
2018.12.10

## Slide 2
目录
前端进度介绍
Contents
1
后端进度介绍
2
爬虫进度介绍
3

## Slide 3
前端の进度
1

## Slide 4
使用的环境为：
WebStorm——编写调试网页代码
使用的语言有：
    HTML——描述网页
    CSS——定义样式
    Javascript——页面控制
环境&工具

## Slide 5
当前の进度
静态框架的搭建
网站主页、登录界面实现
可视化界面、报表界面实现
登录验证（与后端交互）
页面整体美工优化

## Slide 6
遇到の小困难
如何设置页面的CSS样式才能良好的匹配浏览器的各种尺寸
如何解决个别浏览器偶尔的不兼容小bug
如何将多个html文件共享的部分模块化使代码结构更清晰

## Slide 7
后端の进度
2

## Slide 8
使用的环境为：
Nginx——1.4
    mySQL——5.6
    phpMyAdmin——4.4
使用的语言有：
    Php Web
    Python
    Linux
环境&工具

## Slide 9
当前の进度
服务器内相关应用部署
服务器安全方面配置(远程访问服务器需相关密钥)
服务器搭建完成(可满足对于网站搭建的相关操作)
网站域名申请、备案
网站注册登录系统后端数据传递、逻辑关系本地编写
登录系统与前端进行对接，并上传到服务器
服务器与域名已完成绑定，并解析到当前服务器的公网IP，满足用户对网站的正常访问需求

## Slide 10
遇到の小困难
数据持续爬取能力在服务器端的实现
数据如何进行更安全的传输
数据动态更新功能的实现

## Slide 11
爬虫の进度
3

## Slide 12
使用的环境：
PyCharm——编写调试网页代码
使用的语言：
    Python
    用到了scrapy框架
爬取的网站：
猫眼电影
环境&工具

## Slide 13
当前の进度
获取2015-2018所有电影数据数据页面的xml
获取电影基本信息如电影名、导演、演员等
获取每日票房

## Slide 14
遇到の小困难
如何爬取网站加密的部分
如何应对网站的反爬机制

## Slide 15
项目进度及计划
Chart: 
| 服务器环境配置 | 搭建可视化功能概览界面 | 网站首页设计 | 编写电影数据爬虫 | 搭建各个可视化功能界面 | 实现生成可视化图片功能 | 登陆页面设计 | 服务器编程 | 数据库结构组织 | 实现生成报表功能 | 网页调试 | 页面设计美化
任务开始日期 | 43426 | 43427 | 43429 | 43432 | 43432 | 43437 | 43437 | 43437 | 43439 | 43443 | 43444 | 43448
预计持续时间(天) | 10 | 5 | 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2

## Slide 16
Thank you
for your time~